        Продовження додатка 2


Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми технічної модернізації підприємств водовідведення
та очищення стічних вод, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2034 року
	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний
 розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансу-вання (державний, місцевий бюджет, інші)
	Прогноз-ний обсяг фінан-сових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
	у тому числі за роками

	
	
	усього
	за роками
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	1. Упровадження системи управління технічною модернізацією підприємств водовідведення
	1) кількість створених груп управління Програмою на центральному та регіональному рівні, одиниць
	26
	1
	20
	5
	
	
	
	
	
	
	
	створення груп управління Програмою на центральному та регіональному рівні
	Мінрозвитку обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	25
	
	
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	3
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	
	50
	5
	5
	7,5
	7,5
	7,5
	2,5
	3
	3
	4
	5

	
	2) кількість підготовлених звітів про динаміку стану  об’єктів  водовідведення та ефективність виконання Програми, одиниць
 
	2 754

	6

	252

	312

	312

	312

	312

	312

	312

	312

	312

	створення інформаційної платформи для збору та аналізу даних про стан об’єктів водовідведення та ефективність виконання Програми
 
	Мінрозвитку обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	5
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	45
	30
	4
	4
	3
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	50
	30
	4
	4
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	1

	Разом за завданням 1
	100
	35
	9
	11,5
	10,5
	9,5
	5,5
	4
	4
	5
	6

	у тому числі
	державний бюджет*
	30
	
	
	2,5
	2,5
	2,5
	3,5
	4
	4
	5
	6

	
	інші джерела
	70
	35
	9
	9
	8
	7
	2
	
	
	
	

	2. Формування інноваційного середовища для підвищення екологічної ефективності підприємств водовідведення
	1) чисельність персоналу підприємств  водовідведення, що отримав сертифікат про проходження навчання з питань екології, осіб
 
	2 000

	300

	500

	500

	200

	100

	100

	100

	100

	100

	
	підвищення кваліфікації персоналу підприємств  водовідведення з питань екології
 
	підприємства, установи та організації
(за згодою)
	інші джерела
	100
	10
	20
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) кількість підприємств водовідведення, система екологічного управління яких сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування”, одиниць
	400

	50

	100

	50

	50

	50

	50

	50

	
	
	
	впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах водовідведення із урахуванням вимог ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування”
	підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	інші джерела
	200
	50
	100
	50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) кількість очисних споруд водовідведення, де інвентари-зовані мулові майданчики, одиниць
	400

	
	10

	50

	50

	100

	100

	90

	
	
	
	інвентаризація наявного осаду стічних вод на мулових майданчиках очисних споруд водовідведення
	підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	інші джерела
	250
	
	50
	32
	56
	56
	56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) кількість розроблених стандартів, методологій очищення стічних вод і повторного використання очищених стічних вод і осадів, що утворюються під час їх очищення, одиниць
	50

	
	
	5

	10

	10

	10

	10

	5

	
	
	підтримка методологічних і технологічних досліджень з питань екологізації процесу очищення стічних вод і повторного використання очищених стічних вод і осадів, що утворюються під час їх очищення
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	50
	
	
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	50
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	100
	10
	10
	20
	20
	20
	10
	
	
	
	10

	Разом за завданням 2
	650
	70
	180
	122
	86
	86
	76
	10
	10
	
	10

	у тому числі
	державний бюджет*
	50
	
	
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	10

	
	інші джерела
	600
	70
	180
	112
	76
	76
	66
	10
	10
	
	

	3. Підвищення інституційної спроможності підприємств водовідведення  
	1) кількість схвалених  типових проектів очисних споруд і насосних станцій 
	20

	
	4

	4

	4

	4

	4

	
	
	
	
	розроблення типових проектів  очисних споруд і насосних станцій водовідведення  різної потужності
	підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	інші джерела
	100
	
	
	10
	20
	20
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	водовідведення, одиниць
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) кількість позитивних звітів про результати експертизи проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів водовідведення, складених із використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, одиниць
	4 000

	
	500

	800

	1 000

	500

	500

	400

	300

	
	
	розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об’єктів водовідведення та забезпечення проведення її експертизи експертними організаціями 
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	5
	
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	640
	80
	185
	120
	75
	75
	65
	
	
	40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	650
	80
	190
	122
	76
	76
	66
	
	
	40
	

	Разом за завданням 3
	750
	80
	190
	132
	96
	96
	76
	10
	10
	50
	10

	у тому числі
	державний бюджет*
	5
	
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	місцевий бюджет
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	інші джерела
	740
	80
	185
	130
	95
	95
	75
	10
	10
	50
	10

	4. Технічна модернізація систем водовідведення
	1) протяжність побудованих, реконструйо-ваних і відремонто-ваних мереж водовідведення,  тис. кілометрів  
 
	50 

	
	5

	5

	5

	5

	5

	5

	5

	5

	10

	будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водовідведення
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	21 300
	
	
	5 000
	3 500
	2 300
	1 500
	2 050
	1 500
	2 800
	2 650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	35 470
	
	5 000
	3 000
	6 000
	4 000
	3 000
	2 550
	2 500
	3 420
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	54 370
	7 000
	5 000
	5 500
	5 900
	5 500
	5 040
	5 000
	5 600
	3 880
	5 950

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	111 140
	7 000
	10 000
	13 500
	15 400
	11 800
	9 540
	9 600
	9 600
	10 100
	14 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) кількість побудованих,  реконструйо-ваних і відремонто-ваних очисних споруд водовідведення, одиниць 
 
	1 000

	
	10

	30

	50

	100

	150

	200

	300

	100

	60

	будівництво, реконструкція
та капітальний ремонт очисних споруд водовідведення 
із облашту-ванням лабораторій виробничого контролю якості очищення стічних вод
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	42 050
	
	
	8 000,5
	6 600,5
	4 001,5
	5 400
	3 350
	2 400
	2 700
	9 597,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	65 075
	
	8 995
	7 000
	9 000
	6 000
	7 400
	6 400
	6 500
	5 000
	8 780

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	106 102
	10 000
	11 815
	10 930
	10 277
	11 200
	11 990
	9 970
	8 900
	11 020
	10 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	213 227
	10 000
	20 810
	25 930,5
	25 877,5
	21 201,5
	24 790
	19 720
	17 800
	18 720
	28 377,5

	
	3) кількість побудованих, реконструйо-ваних і відремонто-ваних насосних станцій водовідведення, одиниць
	700

	
	
	
	50

	200

	100

	100

	100

	100

	50

	будівництво, реконструкція та капітальний ремонт насосних станцій водовідведення
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	20 650
	
	
	5 000
	3 500
	2 300
	1 500
	2 000
	3 500
	1 850
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	32 500
	
	
	3 000
	6 100
	3 500
	3 000
	3 500
	3 400
	4 000
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	56 080
	6 000
	5 000
	5 500
	6 000
	5 500
	4 800
	5 000
	5 430
	7 000
	5 850

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	109 230
	6 000
	5 000
	13 500
	15 600
	11 300
	9 300
	10 500
	12 330
	12 850
	12 850

	Разом за завданням 4
	433 597
	23 000
	35 810
	52 930,5
	56 877,5
	44 301,5
	43 630
	39 820
	39 730
	41 670
	55 827,5

	у тому числі
	державний бюджет*
	84 000
	
	
	18 000,5
	13 600,5
	8 601,5
	8 400
	7 400
	7 400
	7 350
	13 247,5

	
	місцевий бюджет
	133 045
	
	13 995
	13 000
	21 100
	13 500
	13 400
	12 450
	12 400
	12 420
	20 780

	
	інші джерела
	216 552
	23 000
	21 815
	21 930
	22 177
	22 200
	21 830
	19 970
	19 930
	21 900
	21 800

	5. Упровадження систем нецентралізо-ваного водовідведення
	1) кількість домогоспо-дарств, що забезпечені  індивідуальними та колективними септиками, тисяч одиниць
 
	1 000

	
	
	50

	100

	150

	150

	150

	150

	150

	100

	забезпечення домогосподарств індивідуальними та колективними септиками відповідно до санітарних і будівельних норм 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації
(за згодою)
	державний бюджет*
	9 659
	
	
	1 830,8
	1 250
	1 220
	1 250
	1 260
	1 215
	1 265
	368,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	10 786
	
	1 000
	1 860,7
	1 250
	1 300
	1 250
	1 220
	1 250
	1 230
	425,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	19 555
	830
	2 550
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	500
	675

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	40 000
	830
	3 550
	6 191,5
	5 000
	5 020
	5 000
	4 980
	4 965
	2 995
	1 468,5

	
	2) кількість асенізаційного транспорту, придбаного для сільських населених пунктів
 
	10 000

	
	
	500

	1 000

	3 000

	5 000

	
	
	
	500

	придбання асенізаційного транспорту для сільських населених пунктів
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації
(за згодою)
	державний бюджет*
	488
	
	
	62,5
	43,2
	71,3
	42,5
	62,5
	72,5
	72
	61,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	500
	
	
	45,5
	56,3
	106,3
	57,5
	56
	56,2
	59,5
	62,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	998
	
	
	80
	144
	122
	127
	110
	150
	150
	115

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	1 986
	
	
	188
	243,5
	299,6
	227
	228,5
	278,7
	281,5
	239,2

	
	3) кількість побудованих пунктів приймання стічних вод, що транспортуються асенізаційним транспортом, одиниць
 
	700

	
	
	
	50

	200

	100

	100

	100

	100

	50

	будівництво пунктів приймання стічних вод, що транспортуються асенізаційним транспортом
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	768
	
	
	91,7
	92,8
	93,8
	93
	73,5
	108,5
	108
	106,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	664
	
	
	93,8
	93,7
	93,7
	92,5
	74
	93,8
	90,5
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	1 485
	985
	261
	239
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	2 917
	985
	261
	424,5
	186,5
	187,5
	185,5
	147,5
	202,3
	198,5
	138,7

	Разом за завданням 5
	44 903
	1 815
	3 811
	6 804
	5 430
	5 507,1
	5 412,5
	5 356
	5 446
	3 475
	1 846,4

	у тому числі
	державний бюджет*
	10 915
	
	
	1 985
	1 386
	1 385,1
	1 385,5
	1 396
	1 396
	1 445
	536,4

	
	місцевий бюджет
	11 950
	
	1 000
	2 000
	1 400
	1 500
	1 400
	1 350
	1 400
	1 380
	520

	
	інші джерела
	22 038
	1 815
	2 811
	2 819
	2 644
	2 622
	2 627
	2 610
	2 650
	650
	790

	6. Упровадження систем повторного використання продуктів очищення 
стічних вод
	1) кількість уведених в експлуатацію систем доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання, одиниць
 
	100

	
	
	
	
	
	
	10

	20

	30

	40

	будівництво систем доочищення стічних вод до стану, за якого можливе їх повторне використання
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	1 000
	
	
	
	
	
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	1 000
	
	
	
	
	
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	2 000
	
	
	
	
	
	400
	400
	400
	400
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	_________
Разом
	4 000
	
	
	
	
	
	800
	800
	800
	800
	800

	
	2) кількість уведених в експлуатацію комплексів обробки, переробки та утилізації осадів стічних вод, одиниць
 
	600

	
	
	
	
	
	
	100

	200

	200

	100

	будівництво 
та реконструкція систем підготовки осадів стічних вод до повторного використання
 
	Мінрозвитку обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
підприємства, установи та організації 
(за згодою)
	державний бюджет*
	4 000
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	4 000
	
	
	
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	8 000
	
	
	
	
	
	
	2 000
	2 000
	2 000
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_________
Разом
	16 000
	
	
	
	
	
	
	4 000
	4 000
	4 000
	4 000

	Разом за завданням 6
	20 000
	
	
	
	
	
	800
	4 800
	4 800
	4 800
	4 800

	у тому числі
	державний бюджет*
	5 000
	
	
	
	
	
	200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200

	
	місцевий бюджет
	5 000
	
	
	
	
	
	200
	1 200
	1 200
	1 200
	1 200

	
	інші джерела
	10 000
	
	
	
	
	
	400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400


_______
* Питання про фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету розглядається починаючи із другого бюджетного періоду після припинення або скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
