

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2024 р. № 1550
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації у 2025-2027 роках Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року 
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання
	Індикатор виконання

	
	
	
	

	Ефективне управління відновленням та розвитком галузі транспорту

	1. Проведення аналізу та пріоритизація потреб у відновленні та розбудові транспортної інфраструктури, що постраждала внаслідок бойових дій
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2025-2027 роки
	визначено на кожен рік пріоритетні публічні інвестиційні проекти відновлення та розбудови транспортної інфраструктури у відповідних сферах відповідно до вимог законодавства

	2. Впровадження антикорупційних програм в інституціях, які здійснюють управління відновленням транспортної інфраструктури
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2027 рік
	затверджено передбачені законодавством правила, стандарти і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в інституціях, які здійснюють управління відбудовою транспортної інфраструктури

	3. Впровадження системи управління якістю (ISO 9001:2015) та системи управління протидії корупції (ISO 37001:2016) в органах виконавчої влади та державних підприємствах, які здійснюють відновлення транспортної інфраструктури
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2027 рік
	впроваджено відповідні системи управління якістю та системи управління протидії корупції

	4. Забезпечення розвитку та удосконалення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистеми DREAM)
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
	2025 рік
	удосконалено законодавче регулювання використання Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистеми DREAM)

	5. Підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо позбавлення Мінрозвитку деяких повноважень, зокрема щодо надання адміністративних послуг, управління об’єктами державної власності та контрольно-наглядових функцій
	Мінрозвитку
	2025 рік
	прийнято відповідні акти

	6. Створення нормативно-правових підстав для функціонування єдиної незалежної організації (установи) з розслідування аварійних подій на транспорті, позбавлення відповідних органів державної влади функцій із розслідування аварійних подій та інцидентів на окремих видах транспорту
	Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято нормативно-правові акти щодо утворення/визначення єдиної незалежної організації (установи), відповідальної за розслідування аварійних подій на транспорті, забезпечення її інституційної спроможності

	7. Приведення методології транспортної статистики у відповідність із законодавством ЄС у сфері статистики відповідно до додатка XXIX до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та методології Євростату
	Держстат
Мінрозвитку
МВС
Національна поліція
Державіаслужба
Укртрансбезпека
Адміністрація судноплавства
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” 
(за згодою)
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
	2027 рік
	прийнято підзаконні нормативно-правові акти з метою упорядкування системи збору, аналізу та використання адміністративних та статистичних даних у галузі транспорту

	8. Забезпечення поглиблення двосторонньої співпраці з країнами-партнерами у галузі транспорту, зокрема у рамках програм підтримки Транспортного товариства, зокрема в частині обміну досвідом імплементації директив та регламентів ЄС у галузі транспорту шляхом участі в навчальних програмах, семінарах тощо
	Мінрозвитку
	2027 рік
	забезпечено участь фахівців у навчальних програмах, семінарах щодо подальшої імплементації директив та регламентів ЄС у галузі транспорту

	9. Приведення у відповідність з принципами і рекомендаціями ЄС підготовки фахівців за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання
	МОН
Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація
судноплавства 
Укртрансбезпека Державіаслужба
	2027 рік
	внесено зміни до нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до підготовки фахівців за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, для приведення їх у відповідність із принципами і рекомендаціями ЄС

	10. Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, відповідальних за реалізацію державної політики в окремих сферах транспорту
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація
судноплавства 
Укртрансбезпека Державіаслужба
	2027 рік
	проведено на систематичній основі навчальні заходи з питань застосування права ЄС (acquis ЄС) в частині контролю та нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства для державних службовців, відповідальних за здійснення функцій державного нагляду та контролю

	11. Забезпечення повноцінного функціонування усіх модулів інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах галузі транспорту (HRMIS)
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація
судноплавства 
Укртрансбезпека Державіаслужба
	2025 рік
	прийнято розпорядчі акти про автоматизацію кадрового документообігу в державних органах, про забезпечення доступу до інформації про персонал в електронному вигляді

	12. Адаптація умов праці (розташування робочого місця, обладнання приміщень, санітарно-побутові умови) для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація
судноплавства 
Укртрансбезпека Державіаслужба
підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мінрозвитку (за згодою)
	2027 рік
	прийнято розпорядчі акти про створення робочих місць з інклюзивним підходом, створення умов для безперешкодного доступу до будівель та пересування на території державних підприємств, установ, організацій галузі транспорту

	13. Дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час розроблення нормативно-правових актів у галузі транспорту
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Адміністрація
судноплавства 
Укртрансбезпека Державіаслужба
	2027 рік
	нормативно-правові акти в галузі транспорту розробляються з обов’язковим урахуванням вимог щодо гендерної рівності

	14. Підвищення престижності роботи в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях галузі транспорту
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
Агентство відновлення
Державіаслужба
Укртрансбезпека
	2027 рік
	проведено інформаційну кампанію щодо підвищення престижності роботи на підприємствах, в установах та організаціях галузі транспорту

	15. Забезпечення вдосконалення програмних документів та нормативно-правової бази з питань функціонування інфраструктури альтернативних видів палива та джерел енергії для підвищення рівня екологічності транспорту з урахуванням пріоритетів транспортної політики і законодавства ЄС у відповідних сферах, зокрема Регламенту (ЄС) 2023/1804 від 13 вересня 2023 р. про розгортання інфраструктури альтернативних видів палива та скасування Директиви 2014/94/ЄС
	Держенергоефективності
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)







Мінрозвитку
Міненерго
Міндовкілля
Держенергоефективності
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
АТ “Укрзалізниця” (за згодою) 
НАК “Нафтогаз України” 
(за згодою)
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2025 рік











2027 рік
	розроблено та подано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, програмних документів, спрямованих на забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та інфраструктури альтернативних видів палива та джерел енергії, підвищення рівня екологічності транспорту у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного, авіаційного, морського та внутрішнього водного транспорту
прийнято відповідні нормативно-правові акти, програмні документи, що враховують або спрямовані на розвиток інфраструктури альтернативних видів палива та джерел енергії, підвищення рівня екологічності транспорту на період до 2030 року у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного, авіаційного, морського та внутрішнього водного транспорту

	16. Удосконалення процесів залучення коштів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги, коштів донорів, грантів для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із захистом, відновленням, реконструкцією, модернізацією, будівництвом у транспортній галузі, та для посилення інституційної спроможності інституцій, які здійснюють управління відновленням транспортної інфраструктури
	Мінрозвитку
Мінфін
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мінрозвитку (за згодою)
	2027 рік
	забезпечено належну реалізацію інвестиційних проектів, пов’язаних із захистом, відновленням, реконструкцією, модернізацією, будівництвом, що реалізуються у галузі транспорту, та проектів щодо посилення інституційної спроможності інституцій, які здійснюють управління відновленням транспортної інфраструктури;
укладено угоди про залучення коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародних донорів, зокрема міжнародної технічної допомоги та грантів для реалізації нових інвестиційних проектів, пов’язаних із захистом, відновленням, реконструкцією, модернізацією, будівництвом у галузі транспорту, та проектів щодо посилення інституційної спроможності інституцій, які здійснюють управління відновленням транспортної інфраструктури;

	
	
	
	забезпечено належну координацію та взаємодоповнення з майбутнім плануванням проектів, що підтримуються ЄС та іншими міжнародними партнерами

	17. Забезпечення під час планування, проектування та будівництва об’єктів транспортної інфраструктури опрацювання альтернативних варіантів з метою недопущення чи мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище, збереження лісів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, зниження рівня загибелі тварин
	Міндовкілля
Мінрозвитку
МВС
Національна поліція
Агентство відновлення
Адміністрація судноплавства
Укртрансбезпека
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	затверджено методики розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів і забруднюючих речовин автомобільним, авіаційним, залізничним, водним транспортом;
подано під час розроблення та виконання планів та програм розвитку галузі транспорту, планування, проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури пропозиції щодо територіальних та технологічних альтернативних варіантів з метою збереження цінних природоохоронних територій, біо- та ландшафтного різноманіття, подано пропозиції щодо відповідних організаційних та технічних рішень для зниження рівня загибелі тварин

	Залізничний транспорт

	18. Супроводження у Верховній Раді України проекту закону про конкурентний ринок залізничного транспорту, який імплементує положення права ЄС за такими ключовими напрямами, як створення законодавчих умов для функціонування конкурентного ринку пасажирських і вантажних перевезень, зокрема:
забезпечення рівноправного та недискримінаційного доступу перевізників до залізничної інфраструктури;
створення відповідно до законодавства ЄС нових державних органів, які здійснюватимуть публічне управління на конкурентному транспортному ринку (регулятор та орган з безпеки); функціональне розділення оператора інфраструктури та перевізників;
впровадження системи безпеки залізничного руху;
запровадження технічного розслідування залізничних аварій; встановлення правових основ технічного регулювання забезпечення інтероперабельності (здатності залізничного транспорту підтримувати безпечний рух);
організація суспільно важливих перевезень пасажирів залізничним транспортом (PSO)
	Мінрозвитку
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	до прийняття закону
	забезпечено супроводження у Верховній Раді України відповідного законопроекту

	19. Розроблення підзаконної нормативно-правової бази, необхідної для імплементації положень закону про конкурентний ринок залізничного транспорту
	Мінрозвитку
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2027 рік
	прийнято відповідні нормативно-правові акти, необхідні для виконання положень закону про конкурентний ринок залізничного транспорту, зокрема з питань рівноправного та недискримінаційного доступу до інфраструктури, ліцензування перевізників, системи управління безпекою, порядку організації суспільно важливих перевезень пасажирів (PSO)

	20. Проведення структурної реформи АТ “Укрзалізниця” з метою гарантування рівноправного доступу до інфраструктури загального користування та справедливої конкуренції на ринку залізничних перевезень відповідно до закону про конкурентний ринок залізничного транспорту
	АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Мінрозвитку
	2027 рік
	забезпечено фінансове, функціональне та організаційне відокремлення оператора інфраструктури та перевізників (окремо з вантажних та пасажирських перевезень) відповідно до права ЄС (acquis ЄС)

	21. Удосконалення законодавства щодо забезпечення сталого фінансування у сфері залізничного транспорту
	Мінрозвитку
Мінфін
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2027 рік
	подано до Верховної Ради України відповідні законопроекти

	22. Створення нормативно-правових підстав для забезпечення реалізації державної політики у сфері залізничного транспорту, зокрема у сфері безпеки та технічної політики на залізничному транспорті відповідно до положень Директив 2016/797/ЄС та 2016/798/ЄС щодо правового статусу та функцій Національного органу з безпеки 
	Мінрозвитку
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
	2027 рік
	прийнято нормативно-правові акти щодо утворення/визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію державної політики у сфері залізничного транспорту, зокрема у сфері безпеки та технічної політики на залізничному транспорті, та затвердження положення про нього

	23. Удосконалення законодавчого регулювання з питань адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері залізничного транспорту
	Мінрозвитку
МВС
Національна поліція
	2027 рік
	подано до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про залізничний транспорт

	24. Встановлення єдиної класифікації транспортних подій на залізничному транспорті з урахуванням показників загальної безпеки (CSIs) відповідно до права ЄС (acquis ЄС)
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
	2025 рік
	затверджено Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті України

	25. Приведення стратегічного плану розвитку та інвестиційних планів АТ “Укрзалізниця” у відповідність із Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року (далі ― Стратегія) з урахуванням пріоритетності інтеграції залізничної системи України до ЄС
	АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Мінрозвитку
	2025 рік
	затверджено стратегічний план розвитку, інвестиційні плани АТ “Укрзалізниця”, які враховують положення Стратегії (зокрема передбачають реалізацію проектів відповідно до пріоритетів, визначених у Стратегії інтеграції залізничних систем України та Молдови в ЄС, опублікованій Європейською Комісією 11 липня 2023 р.)

	26. Приведення стратегічного плану розвитку та інвестиційних планів ПрАТ “Київ‑Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” у відповідність із Стратегією
	ПрАТ “Київ‑Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” (за згодою)
Мінрозвитку
	2027 рік
	затверджено стратегічний план розвитку, інвестиційні плани ПрАТ “Київ‑Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту”, які враховують пріоритети Стратегії

	27. Запровадження та вдосконалення системи обміну інформацією для виробництва офіційної державної статистичної інформації у галузі статистики залізничного транспорту
	АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Мінрозвитку
Держстат
	2027 рік 
	забезпечено надання органам державної статистики даних про перевезення вантажів та пасажирів, зокрема на напрямах, включених до транс’європейської транспортної мережі, необхідних для імплементації права ЄС у галузі статистики залізничного транспорту

	Автомобільний транспорт та дорожнє господарство

	28. Урегулювання питання перевезення швидкопсувних харчових продуктів відповідно до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для таких перевезень 
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
	2027 рік 
	подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” щодо окремих питань перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільними транспортними засобами”

	29. Запровадження системи обміну інформацією про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки, а також визначення порядку ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних
	МВС 
Національна поліція
Мінрозвитку 
МОЗ
Укртрансбезпека

МВС
Національна поліція
Держстат
	2025 рік





2025 рік
	затверджено Інструкцію з формування та використання обліку, порядку ведення відомчих класифікаторів інформації, форми спостережень та методики проведення аналізу даних

подано органам державної статистики дані про дорожньо-транспортні пригоди, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики безпеки на транспорті

	30. Забезпечення реалізації загальної методології для розрахунку економічних наслідків аварій, дорожньо-транспортних пригод відповідно до практики європейських країн
	Мінрозвитку
Агентство відновлення 
Укртрансбезпека
МОЗ
МВС
Мінекономіки
Національна поліція
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт щодо затвердження методики визначення економічних втрат у зв’язку із загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод

	31. Запровадження системи встановлення і використання пристроїв обмеження швидкості для деяких категорій колісних транспортних засобів
	Мінрозвитку
	2027 рік 
	подано до Верховної Ради України проект Закону України щодо обов’язкового використання пристроїв обмеження швидкості для деяких категорій колісних транспортних засобів 

	32. Запровадження системи здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів загального користування
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
Національна поліція 
	2026 рік
	прийнято нормативно-правові акти про внесення змін до нормативно-правових актів щодо зменшення частки дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті, що відбуваються внаслідок неналежного технічного стану транспортних засобів

	33. Удосконалення процесу проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
	Мінрозвитку
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081

	34. Удосконалення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
	Мінрозвитку
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176

	35. Внесення змін до законодавства у частині заборони для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють навантаження вантажів з перевищенням габаритно-вагових норм без відповідного дозволу, а також випуск на автомобільні дороги транспортних засобів з місць завантаження (кар’єри, елеватори, пункти вирубки лісу, портові агенти, деревообробні підприємства тощо) з перевищенням габаритно-вагових норм без наявності відповідного дозволу 
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
Агентство відновлення
Мінагрополітики
Міндовкілля
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
	2027 рік
	прийнято нормативно-правові акти щодо внесення відповідних змін до нормативно-правових актів з метою створення нормативних механізмів для забезпечення функціонування державного нагляду (контролю) в частині безпеки перевезень у сфері автомобільного транспорту

	36. Удосконалення процедур визначення відповідності параметрів комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучень та режимами руху під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
	Мінрозвитку
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2025 рік
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	37. Визначення основних напрямів удосконалення процесу реалізації державної політики у сфері маркування та регулювання істотних екологічних властивостей колісних транспортних засобів у життєвому циклі
	державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
Мінрозвитку
Міндовкілля
	2026 рік 
	підготовлено концептуальну записку щодо удосконалення реалізації державної політики у сфері маркування та регулювання істотних екологічних властивостей колісних транспортних засобів у життєвому циклі

	38. Визначення основних завдань і заходів щодо реалізації державної політики у частині розвитку сфери дорожнього господарства
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
державне підприємство “Національний інститут розвитку інфраструктури”
(за згодою)
	протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану
	затверджено Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування

	39. Подальша лібералізація автомобільних вантажних перевезень
	Мінрозвитку
	2027 рік
	підписано двосторонні та багатосторонні угоди щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень

	40. Удосконалення процедур ведення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання
	Мінрозвитку
	2025 рік
	затверджено Порядок ведення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання

	41. Удосконалення процедури проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
	2025 рік
	внесено зміни до Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567

	42. Удосконалення правового регулювання доступу до ринку автомобільних перевезень та забезпечення соціальних гарантій та умов праці водіїв відповідно до права ЄС (acquis ЄС)
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека
Мінсоцполітики
	2026 рік
	прийнято нормативно-правові акти про внесення змін до законодавства з метою впровадження актів ЄС щодо доступу до ринку автомобільних перевезень та забезпечення соціальних гарантій та умов праці водіїв

	43. Проведення профілактичних заходів на автомобільному транспорті
	Укртрансбезпека 
Національна поліція
МВС
МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025-2027 роки 
	проведено кожного зимового сезону додаткові заходи з контролю профілактики аварійності на автомобільному транспорті

	44. Удосконалення нормативно-правового регулювання з питань функціонування системи електронної черги в пунктах пропуску через державний кордон для всіх видів автомобільного транспорту за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону” з поступовим забезпеченням сумісності з аналогічними системами сусідніх країн
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
Укртрансбезпека
Адміністрація Держприкордонслужби
	2027 рік 
	прийнято відповідні нормативно-правові акти для забезпечення належного управління чергами в пунктах перетину державного кордону за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону”

	45. {Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ № 7 від 07.01.2026}
	
	
	

	46. Створення умов для забезпечення інноваційного розвитку та високої якості і довговічності дорожніх та транспортних споруд
	Агентство відновлення Мінрозвитку
	2025-2027 роки
	затверджено щорічні тематичні плани науково-дослідних робіт Агентства відновлення

	47. Запровадження системи обміну інформацією для виробництва офіційної державної статистичної інформації щодо парку колісних транспортних засобів та його структури з урахуванням вимог, зокрема, Регламенту (ЄС) 2023/1804
	МВС
Мінрозвитку
Держстат
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2025 рік
	забезпечено подання органам державної статистики даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики транспорту та розвитку інфраструктури альтернативних джерел енергії

	48. Запровадження системи обміну інформацією для виробництва офіційної державної статистичної інформації про перевезення вантажів вантажним автомобільним транспортом
	Мінрозвитку
Держстат
	2027 рік
	забезпечено подання органам державної статистики даних системи “Товарно-транспортна накладна в електронній формі (е-ТТН)”, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики вантажного автомобільного транспорту

	49. Удосконалення процедури затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання для поступового наближення національного законодавства до вимог ЄС
	Мінрозвитку
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2026 рік
	прийнято відповідний акт

	Морський та внутрішній водний транспорт

	50. Визначення основних принципів, завдань та заходів щодо реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішнього водного транспорту та потреб у приведенні законодавства у галузі транспорту у відповідність із законодавством ЄС
	Мінрозвитку
	2027 рік
	схвалено Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту

	51. Створення умов для відновлення судноплавства на всій протяжності української частини р. Дніпро та на інших судноплавних ділянках внутрішніх водних шляхів України (зокрема р. Дністер, Горинь, Стир), а також для створення рекреаційних зон уздовж річок
	державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” 
(за згодою)
Мінрозвитку
Мінекономіки
приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго”
(за згодою)
державне підприємство “Адміністрація річкових портів” (за згодою)
	2026 рік
	підготовлено концептуальну записку щодо перспектив відновлення та модернізації інфраструктури Каховського судноплавного шлюзу з будівництвом другої гілки шлюзу; розроблено плани створення рекреаційних зон уздовж річок

	52. Розроблення та прийняття Порядку здійснення технічного нагляду за суднами внутрішнього плавання, Порядку визнання класифікаційних товариств для здійснення технічного нагляду за суднами внутрішнього плавання та його припинення, Технічних вимог до суден внутрішнього плавання (відповідно до Директиви (ЄС) 2016/1629 від 14 вересня 2016 р., якою встановлюються технічні вимоги до суден внутрішнього водного транспорту, вносяться зміни до Директиви 2009/100/ЄС та скасовується Директива 2006/87/ЄС)
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	видано наказ про деякі питання технічного нагляду за суднами внутрішнього плавання

	53. Розвиток контейнерних перевезень шляхом реалізації в морському порту “Чорноморськ” проекту державно-приватного партнерства (концесії) першого та контейнерного терміналів державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ” та відповідного майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України”
	Мінрозвитку 
державне підприємство “Адміністрація морських портів України”
(за згодою)
державне підприємство “Морський торговельний порт “Чорноморськ” 
(за згодою)
	2025 рік
	укладено договори державно-приватного партнерства (концесії) з метою залучення інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури морського порту “Чорноморськ”

	54. Розвиток залізнично-поромного комплексу державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ” та відповідного майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України” шляхом реалізації проекту державно-приватного партнерства (концесії)
	Мінрозвитку
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державне підприємство “Морський торговельний порт “Чорноморськ” (за згодою)
	2025 рік
	укладено договір державно-приватного партнерства (концесії) з метою залучення інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури морського порту “Чорноморськ”

	55. Створення умов для функціонування Річкової інформаційної служби державного підприємства водних шляхів “Укрводшлях” відповідно до законодавства ЄС, максимальна автоматизація судноплавства на внутрішніх водних шляхах
	Мінрозвитку
державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях”
(за згодою)
	2027 рік
	видано наказ Мінінфраструктури про внесення змін до Положення про Річкову інформаційну службу та створено умови для функціонування Річкової інформаційної служби сумісної з Річковою інформаційною службою держав ― членів ЄС та автоматизованого обліку перевезень на внутрішніх водних шляхах

	56. Удосконалення законодавства з метою спрощення надання адміністративних послуг під час реєстрації українських суден
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2026 рік
	видано наказ Мінінфраструктури про внесення змін до Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

	57. Ратифікація Україною Конвенції № 185, якою переглянуто Конвенцію про посвідчення особи моряків (переглянута), 2003 року, з поправками, прийнятої Міжнародною конференцією праці на її 91-й сесії (2003 року) з поправками, внесеними Міжнародною конференцією праці на її 
105-й сесії (2016 року)
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
МЗС 
	2025 рік
	подано до Верховної Ради України проекти Законів України “Про ратифікацію Конвенції № 185, якою переглянуто Конвенцію про посвідчення особи моряків (переглянута), 2003 року, з поправками, прийнятої Міжнародною конференцією праці на її 91-й сесії (2003 року) з поправками, внесеними Міжнародною конференцією праці на її 105-й сесії (2016 року)” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Конвенції № 185, якою переглянуто Конвенцію про посвідчення особи моряків (переглянута), 2003 року, з поправками, прийнятої Міжнародною конференцією праці на її 
91-й сесії (2003 року) з поправками, внесеними Міжнародною конференцією праці на її 105-й сесії (2016 року)

	58. Удосконалення законодавчого регулювання умов праці у морському судноплавстві відповідно до міжнародних стандартів 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
МЗС 
МОЗ 
Мінекономіки
Мінсоцполітики
Держпраці
	2026 рік
	подано до Верховної Ради України проекти Законів України “Про ратифікацію Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року з поправками” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року з поправками”

	59. Удосконалення законодавчого регулювання з питань забезпечення готовності у випадку забруднення нафтою та боротьби з ним 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
МЗС 
	2027 рік
	подано до Верховної Ради України законопроекти щодо ратифікації Міжнародної конвенції по забезпеченню готовності у випадку забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництва 1990 року та щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Міжнародної конвенції по забезпеченню готовності у випадку забруднення нафтою, боротьби з ним та співробітництва 1990 року

	60. Удосконалення нормативно-правової бази України та імплементація у законодавство обов’язкових документів Міжнародної морської організації, Міжнародної організації праці та законодавства ЄС у сфері безпеки судноплавства 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
МЗС
	2027 рік
	прийнято відповідні нормативно-правові акти для забезпечення гармонізації та наближення національного законодавства до інструментів Міжнародної морської організації, Міжнародної організації праці та законодавства ЄС у сфері безпеки судноплавства

	61. Удосконалення нормативно-правового забезпечення торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах, процесу охорони суден, портів та портових засобів
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
	до прийняття відповідного закону
	забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах” (реєстраційний номер 11341 від 14 червня 2024 р.)

	62. Нормативно-правове регулювання засад забезпечення готовності до реагування на аварійні морські події в територіальному морі, внутрішніх морських водах та виключній морській економічній зоні, організації та проведення аварійно- рятувальних операцій
	Мінрозвитку 
	2027 рік
	прийнято відповідні нормативно-правові акти, якими визначено правові, фінансові, організаційні засади функціонування системи готовності до реагування на аварійні події в територіальному морі, внутрішніх морських водах та виключній морській економічній зоні

	63. Здійснення заходів з приєднання України до Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту та виходу з Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні, або позбавлення Російської Федерації статусу адміністратора Чорноморської інформаційної системи (ЧМІС)
	Адміністрація судноплавства
Мінрозвитку
МЗС
	2027 рік 
	забезпечено прийняття відповідних рішень 

	64. Позбавлення держави-агресора можливості дієвого впливу на прийняття рішень у Міжнародній морській організації, в регіональних чорноморських організаціях, пов’язаних із судноплавством і морським середовищем, інших міжнародних органах і організаціях, пов’язаних з морським та внутрішнім водним транспортом
	Адміністрація судноплавства
Мінрозвитку
МЗС
	2027 рік
	вжито на міжнародному рівні заходів до недопущення обрання держави-агресора до складу керуючих та інших органів міжнародних організацій у сфері морського та внутрішнього водного транспорту або позбавлення дієвого впливу Російської Федерації на прийняття рішень таких організацій


	65. Удосконалення процесу надання послуг лоцманського проведення суден у морських портах України та підходах до них 
	Мінрозвитку
	2027 рік
	подано до Верховної Ради України законопроект щодо забезпечення надання лоцманського проведення суден у морських портах України та підходах до них виключно державними лоцманами України з метою захисту людського життя та забезпечення безпеки судноплавства

	66. Удосконалення Національної системи пошуку та рятування на морі 
	Мінрозвитку
МОЗ
Адміністрація Держприкордонслужби
ДСНС
Адміністрація судноплавства
Державіаслужба
МЗС
казенне підприємство “Морська пошуково-рятувальна служба” 
(за згодою)
	2027 рік
	розроблено та прийнято відповідні акти з метою забезпечення розвитку та функціонування Національної системи пошуку і рятування на морі відповідно до Положення про Національну систему пошуку і рятування на морі та рішень Національного координатора діяльності з пошуку і рятування на морі (засобів глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, засобів координації та здійснення пошуково-рятувальних операцій)

	67. Визначення законодавчих підстав для сталого фінансування морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
	Адміністрація судноплавства
Мінрозвитку
Мінфін
	2027 рік 
	подано до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до законодавства з метою сталого фінансування морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства

	68. Імплементація Директиви ЄС 2017/2397 від 12 грудня 2017 р. про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та про скасування Директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС щодо професійних компетенцій у судноплавстві 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	видано наказ Мінінфраструктури про затвердження вимог до навчальних програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного плавання, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту

	69. Удосконалення процесу визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах відповідно до вимог Директиви ЄС 2017/2397 від 12 грудня 2017 р. про визнання професійних кваліфікацій у внутрішньому судноплавстві та скасування Директив Ради 91/672/ЄЕС та 96/50/ЄС, а також Директиви ЄС 2022/993 від 8 червня 2022 р. про мінімальний рівень підготовки моряків
	МОЗ
Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	видано наказ МОЗ про внесення змін до Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах


	70. Створення умов для функціонування Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв)
	Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	здійснено організаційні заходи, необхідні для забезпечення належного функціонування Реєстру кваліфікаційних посвідчень членів палубної команди та послужних книжок, інших кваліфікаційних документів членів екіпажів українських суден внутрішнього плавання, а також спеціальних дозволів капітанів (судноводіїв), що забезпечує сумісність з базою даних членів екіпажу Європейського Союзу

	71. Запровадження функціонування інформаційно-комунікаційної системи суден в Україні (включає Державний судновий реєстр України, Суднову книгу України, Реєстр суден внутрішнього плавання, інші складові підсистеми чи інформацію, що пов’язані із судном), а також Реєстру свідоцтв суден внутрішнього плавання, який забезпечує зв’язок з Європейською базою даних корабельних корпусів (EHDB)
	Адміністрація судноплавства
Мінрозвитку
	2026 рік 
	прийнято відповідні нормативно-правові акти для функціонування реєстрів та баз даних у сфері морського та внутрішнього водного транспорту та супутніх баз даних, що передбачені законодавством

	72. Здійснення заходів з передачі в концесію пасажирського комплексу морського порту “Одеса” з метою залучення інвестицій для розвитку об’єктів портової інфраструктури, відновлення та збільшення показників пасажиропотоку морського порту
	Мінрозвитку
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
	2027 рік 
	підготовлено конкурсні документи та проведено конкурс з визначення концесіонера пасажирського комплексу морського порту “Одеса”

	73. Приведення стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у сферах морського та внутрішнього водного транспорту у відповідність із Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
ПрАТ “УДП” (за згодою)
державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” 
(за згодою)
казенне підприємство “Морська пошуково-рятувальна служба” 
(за згодою)
державне підприємство “Адміністрація річкових портів” (за згодою)
державна установа “Держгідрографія” (за згодою)
державне підприємство “Одеський морський торговельний порт” (за згодою)
державне підприємство “Морський торговельний порт “Чорноморськ” (за згодою)
державне підприємство “Морський торговельний порт “Південний” (за згодою)
державне підприємство “Миколаївський морський торговельний порт” (за згодою)
державне підприємство “Ізмаїльський морський торговельний порт” (за згодою)
державне підприємство “Ренійський морський торговельний порт” (за згодою)
	2025 рік
	затверджено стратегічні плани розвитку, інвестиційні плани суб’єктів господарювання державного сектору економіки у сферах морського та внутрішнього водного транспорту, які враховують положення зазначеної Стратегії

	74. Законодавче врегулювання процедур підготовки і дипломування моряків, що відповідають Міжнародній конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року і Міжнародній конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2027 рік 
	подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються вимог до складу екіпажів морських суден, мінімального віку, стану здоров’я та професійної кваліфікації моряків

	75. Створення умов для впровадження інформаційної системи “Морське єдине вікно” з подальшою її інтеграцією в інформаційні системи фіскальних та контролюючих органів
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
	2027 рік
	вжито організаційних заходів для забезпечення обміну інформацією, визначеною Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства, ухваленою 9 квітня 1965 року

	76. Запровадження системи обміну інформацією для виробництва офіційної державної статистичної інформації про перевезення вантажів та пасажирів морським та внутрішнім водним транспортом
	Мінрозвитку
Держстат
Адміністрація судноплавства
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” 
(за згодою)
	2027 рік
	забезпечено подання органам державної статистики даних про вантажі та пасажирів, рух суден, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики морського та внутрішнього водного транспорту

	77. Забезпечення додаткового захисту трудових та соціальних прав працівників сфер морського та внутрішнього водного транспорту 
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
Мінсоцполітики
спільні представницькі органи професійних спілок у сферах морського та внутрішнього водного транспорту (за згодою)
Федерація роботодавців транспорту України (за згодою)
	2025 рік
	забезпечено проведення колективних переговорів, укладення та реєстрацію нових галузевих угод у сферах морського та внутрішнього водного транспорту України на 2025-2030 роки відповідно до законодавства про колективні договори та угоди

	78. Забезпечення реалізації трудових та соціальних прав українських моряків, зокрема у разі залишення без допомоги судновласника, невиплати заробітної плати, ненадання медичної та інших видів допомоги
	Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті Адміністрації судноплавства інформаційні матеріали щодо трудових та соціальних прав моряків під час роботи на суднах, зокрема щодо порядку дій у разі залишення їх без допомоги судновласників

	Авіаційний транспорт

	79. Визначення основних засад, завдань і заходів реалізації державної політики щодо розвитку сфери цивільної авіації
	Мінрозвитку
Державіаслужба
Агентство
відновлення
	2025 рік 
	схвалено Стратегію розвитку сфери цивільної авіації та використання повітряного простору на період до 2030 року

	80. Підготовка дорожньої карти щодо поступової імплементації в законодавство України вимог та стандартів актів ЄС, зазначених в оновленому додатку I до Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір 
	Державіаслужба
Мінрозвитку
	2025 рік
	підготовлено відповідну дорожню карту

	81. Імплементація  в законодавство України вимог та стандартів актів ЄС, зазначених в оновленому додатку I до Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір
	Державіаслужба
Мінрозвитку
	2027 рік
	прийнято нормативно-правові акти з метою імплементації у законодавство України актів ЄС, зазначених у додатку І до зазначеної Угоди, відповідно до передбачених Угодою перехідних періодів

	82. Проведення в основних аеропортах, які задовольняють першочергову потребу населення України в авіаперевезеннях, аудиту матеріальних збитків аеропортової інфраструктури, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
	Мінрозвитку
Державіаслужба
Агентство відновлення
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (за згодою)
державне підприємство  “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” 
(за згодою)
Украерорух (за згодою)
державне підприємство  “Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту “Одеса” (за згодою)
державне підприємство  “Фінансування інфраструктурних проектів” (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Київська міськдержадміністрація (військова адміністрація)
аеропорти комунальної власності (за згодою)
	протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану
	забезпечено проведення аудиту матеріальних збитків аеропортової інфраструктури, яким визначено обсяг шкоди, завданої аеропортовій інфраструктурі, та обсяг необхідного фінансування на відновлення інфраструктури

	83. Передбачення законодавчих підстав для сталого фінансування розвитку аеропортів
	Мінрозвитку
Мінфін
Агентство відновлення
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
	протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану
	подано до Верховної Ради України законопроект щодо сталого фінансування розвитку аеропортів

	84. Популяризація виробництва екологічно чистого авіаційного палива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) як одного із способів зменшення викидів CO2
	Мінрозвитку
Державіаслужба
Міндовкілля
	2026 рік
	проведено заходи з популяризації виробництва екологічно чистого авіаційного палива в Україні 

	85. Проведення дослідження щодо виявлення потенційних проектів виробництва екологічно чистого авіаційного палива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) в Україні
	Мінрозвитку
Державіаслужба
Мінагрополітики
Міндовкілля

	2026 рік
	виявлено потенційні проекти щодо виробництва екологічно чистого авіаційного палива в Україні

	86. Урегулювання питання компенсаційних зобов’язань за викиди СО2 від міжнародної авіації
	Мінрозвитку
Державіаслужба
Міндовкілля
	2027 рік
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	87. Приведення стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”, Украероруху, 
державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” 
у відповідність із Стратегією
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”  (за згодою)
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” (за згодою)
Украерорух (за згодою)
державне підприємство “Фінансування інфраструктурних проектів” (за згодою)
	2025 рік
	затверджено стратегічні плани розвитку, інвестиційні плани підприємств, які враховують положення Стратегії

	88. Запровадження системи обміну інформацією для виробництва офіційної державної статистичної інформації про перевезення пасажирів, пошти та вантажів авіаційним транспортом
	Держстат
Державіаслужба 
Мінрозвитку 
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (за згодою)
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” (за згодою)
аеропорти комунальної власності (за згодою)
	2027 рік
	забезпечено обмін інформацією між органами державної статистики, Державіаслужбою та аеропортами щодо перевезення пасажирів, пошти та вантажів авіаційним транспортом, які необхідні для імплементації права ЄС у галузі статистики авіаційного транспорту

	Мультимодальні перевезення і транспортна логістика

	89. Забезпечення розвитку ефективних мультимодальних перевезень та транспортно-логістичної інфраструктури 
	Мінрозвитку
Мінфін
Мінекономіки
Міндовкілля
Агентство відновлення
Адміністрація Держприкордонслужби
Держмитслужба
Державіаслужба
Адміністрація судноплавства
Укртрансбезпека
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
	2027 рік
	прийнято нормативно-правовий акт щодо вдосконалення розвитку мультимодальних перевезень, вжито заходів, спрямованих на розвиток транспортно-логістичної інфраструктури

	90. Приведення стратегічного плану розвитку та інвестиційних планів АТ “Укрпошта” у відповідність із Стратегією
	АТ “Укрпошта” (за згодою)
Мінрозвитку
	2027 рік
	затверджено стратегічний план розвитку та  інвестиційні плани АТ “Укрпошта”, що враховують положення Стратегії

	Громадський транспорт та безперешкодна мобільність

	91. Стимулювання впровадження національних стандартів з якості щодо перевезень громадським пасажирським транспортом на національному та місцевому рівні
	державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
Мінрозвитку
	2026 рік
	підготовлено концептуальну записку щодо перспектив забезпечення впровадження національних стандартів з якості щодо перевезень громадським пасажирським транспортом на національному та місцевому рівні

	92. Удосконалення процедури надання послуг з перевезення пасажирів усіма видами громадського транспорту
	Мінрозвитку
державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” (за згодою)
	2027 рік
	прийнято відповідний нормативно-правовий акт

	93. Планування мережі маршрутів громадського (міського/ приміського) транспорту до аеропортів в межах міста та/або з найближчих населених пунктів, прилеглих до основних аеропортів, які задовольняють першочергову потребу населення України в авіаперевезеннях
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінрозвитку
Агентство відновлення
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
	2025 рік
	затверджено схеми планування територій для забезпечення ефективного поєднання перевезень індивідуальним транспортом і транспортом загального користування та оптимізації його структури відповідно до потреб у перевезеннях

	94. Удосконалення організації суспільно важливих пасажирських перевезень (PSO) автомобільним, внутрішнім водним транспортом
	Мінрозвитку
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
	2026 рік 
	подано до Верховної Ради України відповідні законопроекти та прийнято відповідні акти Кабінету Міністрів України стосовно організації суспільно важливих пасажирських перевезень автомобільним, внутрішнім водним транспортом

	95. Створення умов для використання автоматизованої системи обліку оплати проїзду у пасажирському транспорті
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінрозвитку
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
	2027 рік
	прийнято відповідні акти щодо автоматизованої системи обліку оплати проїзду у пасажирському транспорті 

	96. Забезпечення розвитку системи планування сталої міської мобільності 
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінрозвитку
	2027 рік
	розроблено та затверджено плани сталої міської мобільності у містах з населенням більше 50 тис. осіб з урахуванням міського планування транс’європейської транспортної мережі

	97. Удосконалення системи регіонального розвитку автомобільного транспорту
	обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
	2025 рік
	розроблено та затверджено регіональні програми розвитку автомобільного транспорту, які враховують, зокрема, потреби розвитку транспорту загального користування (громадського транспорту) та відповідають положенням Стратегії

	98. Удосконалення системи управління безпекою на підприємствах міського електричного транспорту (метрополітену)
	Мінрозвитку
Укртрансбезпека 
	2027 рік
	затверджено нормативно-правові акти для забезпечення функціонування державного нагляду (контролю) в частині безпеки перевезень у сфері міського електричного транспорту (метрополітен)

	99. Удосконалення порядку перевезення окремих пільгових категорій пасажирів
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	затверджено нормативно-правові акти щодо впровадження єдиної електронної загальнодержавної системи обміну інформацією про надані послуги з перевезення пільгових категорій пасажирів


{План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 272 від 07.03.2025, № 7 від 07.01.2026, № 580 від 06.05.2026}
