Додаток 2

до Порядку та умов
РОЗРАХУНОК
пріоритетності проектів, пов’язаних з новим будівництвом захисних споруд цивільного захисту та реконструкцією чи капітальним ремонтом інших об’єктів, що становлять фонд захисних споруд цивільного захисту, у закладах, що надають загальну середню освіту, за бальною системою
1. Пріоритезація проектів, пов’язаних з новим будівництвом захисних споруд цивільного захисту та реконструкцією чи капітальним ремонтом інших об’єктів, що становлять фонд захисних споруд цивільного захисту, у закладах, що надають загальну середню освіту (далі — проекти), здійснюється шляхом використання програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система) за такою формулою:
П = (Прзпу + Ппп + Псф + Псп + Пфеп + Псг),
де П — кумулятивний показник пріоритетності проекту в балах;
Прзпу — показник безпеки проекту;
Ппп — показник підготовленості проекту;
Псф — показник співфінансування проекту;
Псп — показник сталості проекту;
Пфеп — показник фінансової ефективності проекту;
Псг — показник посилення спроможності територіальної громади.
2. Показник безпеки проекту розраховується в балах як сума індикатора рівня задоволеності потреби в об’єкті фонду захисних споруд цивільного захисту та індикатора додаткової його потужності, де:
1) індикатор рівня задоволеності потреби в об’єкті фонду захисних споруд цивільного захисту — величина, яка обчислюється як помножене на 100 відношення кількості місць в такому об’єкті після завершення реалізації проекту до загальної кількості учасників освітнього процесу, які постійно перебувають у приміщенні закладу, що надає загальну середню освіту.
Кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у приміщенні закладу, що надає загальну середню освіту, розраховується як сума кількості педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу такого закладу, а також кількості здобувачів загальної середньої освіти, поділеної на кількість змін, за якими організовано освітній процес у закладі, що надає загальну середню освіту.
При цьому у разі включення величини індикатора рівня задоволеності потреби в об’єкті фонду захисних споруд цивільного захисту до показника безпеки проекту величина відповідного індикатора встановлюється на рівні 100 у разі, коли після обрахунків вона перевищує 100;
2) індикатор додаткової потужності об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту встановлюється на рівні 3 балів у разі, коли індикатор рівня задоволеності потреби в такому об’єкті перевищує 100 балів, в інших випадках — 0 балів.
3. Показник підготовленості проекту обчислюється як сума балів за такими критеріями:
1) наявність визначеного шляхом проведення процедури закупівлі виконавця будівельних робіт — 20 балів;
2) наявність укладеного договору на проведення будівельних робіт — 30 балів;
3) наявність дозволу на виконання будівельних робіт — 40 балів.
4. Показник співфінансування проекту відображає рівень участі місцевого бюджету в реалізації проекту відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов (облаштування укриттів) у закладах, що надають загальну середню освіту, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної освіти в частині загальної середньої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 47, ст. 2571) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2025 р. № 1793, 
таким чином:
	Податко-спромож-ність
	більше 1.3
	від 1,1 до 1,3 (включно)
	від 0,7 до 1,1 (включно)
	до 0,7 включно

	сільські, селищні та міські територі-альні громади
	до 30 відсотків включно — 0 балів
від 30 до 40 відсотків включно — 10 балів
від 40 до 50 відсотків включно —20 балів
більше 50 відсотків — 30 балів
	до 20 відсотків включно — 0 балів
від 20 до 30 відсотків включно — 10 балів
від 30 до 40 відсотків включно — 20 балів
від 40 до 50 відсотків включно — 30 балів
більше 50 відсотків — 40 балів
	до 10 відсотків включно — 0 балів
від 10 до 20 відсотків включно — 10 балів
від 20 до 30 відсотків включно — 20 балів
від 30 до 40 відсотків включно — 30 балів
від 40 до 50 відсотків включно — 40 балів
більше 50 відсотків — 50 балів
	до 5 відсотків 
включно — 0 балів
від 5 до 10 відсотків включно — 10 балів
від 10 до 15 відсотків включно — 20 балів
від 15 до 20 відсотків включно — 30 балів
від 20 до 25 відсотків включно — 40 балів
більше 25 відсотків — 50 балів

	область
	до 30 відсотків включно — 0 балів
від 30 до 40 відсотків включно — 10 балів
від 40 до 50 відсотків включно — 20 балів
більше 50 відсотків — 30 балів


5. Показник сталості проекту обчислюється як сума балів за такими критеріями:
1) наявність статусу опорного закладу освіти — 3 бали;
2) кількість здобувачів загальної середньої освіти, для яких після завершення реалізації проекту буде забезпечено здобуття освіти у закладі, що надає загальну середню освіту, за очною (денною) формою (місткість об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту — по 3 бали за кожних 100 осіб, максимально 30 балів);
3) належність проектної документації до документації проекту повторного використання — 3 бали;
4) участь закладу, що надає загальну середню освіту, у програмі реформування системи харчування (здійснено та/або передбачено протягом поточного року здійснити будівництво, відновлення, модернізацію харчоблоків, в основі яких лежить технологічний процес, що забезпечує дотримання норм на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках) — 2 бали;
5) до закладу, що надає загальну середню освіту, здійснюється підвезення дітей з інших закладів освіти — 2 бали.
6. Показник фінансової ефективності проекту — величина в балах відповідно до вартості проекту капітального ремонту (нового будівництва) об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту на одну особу, для якої буде забезпечено укриття з урахуванням навчання у дві зміни, округленої до 1 гривні:
1) для капітального ремонту та реконструкції:
менше 24 000 гривень — 30 балів;
від 24 001 до 29 000 гривень — 25 балів;
від 29 001 до 34 000 гривень — 20 балів;
від 34 001 до 38 000 гривень — 15 балів;
від 38 001 до 43 000 гривень — 10 балів;
від 43 001 до 48 000 гривень — 5 балів;
понад 48 001 гривню — 0 балів;
2) для нового будівництва:
менше 90 000 гривень — 30 балів;
від 90 001 до 106 000 гривень — 25 балів;
від 106 001 до 121 000 гривень — 20 балів;
від 121 001 до 137 000 гривень — 15 балів;
від 137 001 до 152 000 гривень — 10 балів;
від 152 001 до 168 000 гривень — 5 балів;
понад 168 001 — 0 балів.
7. Показник посилення спроможності територіальної громади відображає рівень спроможності територіальної громади у балах залежно від індексу податкоспроможності територіальної громади:
1) 1,3 та більше — 0 балів;
2) від 0,7 до 1,299 — 3 бали;
3) менше 0,7 — 6 балів.
