

“Додаток 2
до Порядку оцінки публічних інвестиційних
 проектів та програм публічних інвестицій
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2026 р. № 1051)
ЧЕК-ЛИСТ 1
для експертної оцінки попереднього інвестиційного 
техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту
	Питання
	Результат проведення оцінки
	Ступінь готовності проекту, балів
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1. Чи відповідає публічний інвестиційний   проект       (далі — проект)  цілям та завданням документів стратегічного планування?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2. Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)? 
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4. Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):  
ціль 1
ціль 2
ціль n?
	так/частково/
ні
	5/3/0
	 

	5. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики?  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0/10
	 

	6. Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7. Чи достатньо обґрунтована необхідність розв’язання проблеми (потреби) шляхом реалізації проекту?
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8. Чи якісно оцінений стан інфраструктури, включаючи проведення аналізу можливих проблем та ризиків, пов’язаних з поточним станом, та необхідних дій, спрямованих на їх подолання?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9. Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10. Чи обґрунтовано вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	11. Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення?
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	12. Чи надано розрахунки та обґрунтування прогнозованої загальної вартості проекту, зокрема шляхом проведення аналізу проектів-аналогів?
	так/ні
	7/0
	 

	13. Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей?
	так/ні
	4/0
	 

	14. Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу незавдання істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату?
	так/ні
	4/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	15. Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для попереднього/попередніх технічних рішень?
	так/ні
	7/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	16. Чи враховані під час розрахунку орієнтовної вартості проекту методичні рекомендації, затверджені Мінфіном, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	17. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту відповідно до методики, затвердженої Мінфіном?
	так/частково/ні
	12/6/0
	 

	18. Чи визначено можливість реалізації проекту на умовах публічно-приватного партнерства відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки?
	так/ні/не застосовується
	5/0/5
	 

	19. Чи передбачено за результатами проведення аналізу отримання доходу, в тому числі з урахуванням прогнозу надходжень, зокрема до бюджету?
	так/ні/не застосовується
	5/0/5
	 

	20. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	21. Чи наявний аналіз доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг? (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	Управлінське обґрунтування

	22. Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи основні функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту?
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	23. Чи визначено потребу в залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю?
	так/ні
	6/0
	 


ЧЕК-ЛИСТ 2
для експертної оцінки інвестиційного техніко-економічного 
обґрунтування публічних інвестиційних проектів
	Питання
	Результат проведення оцінки
	Ступінь готовності проекту, балів
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1. Чи підтверджено стратегічне обґрунтування публічного інвестиційного проекту (далі — проект), надане під час підготовки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування?
	так/ні
	25/0
	 

	Економічне обґрунтування

	2. Чи було проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки?
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	3. Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компонента?
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	4. Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та чи проведена така оцінка для відповідного технічного рішення?

	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	5. Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту в досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей протягом життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?
	так/ні
	2/0
	 

	6. Чи проведено під час розроблення проекту аналіз дотримання принципу незавдання істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату протягом життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?
	так/ні
	2/0
	 

	7. Чи було кількісно визначено викиди парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу?
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	8. Чи розроблено 
проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення?
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	9. Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення?
	так/ні
	1/0
	 

	10. Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину?
	так/ні
	1/0
	 

	11. Чи проведено аналіз чутливості до змін основних складових проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами? (для масштабних проектів)
	так/ні
	2/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	12. Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення?  
	так/ні
	3/0
	 

	13. Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації подібного проекту?  
	так/ні
	3/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	14. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методики, затвердженої Мінфіном?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	15. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном?  
	так/частково/ні
	12/6/0
	 

	16. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники? 
	так/ні
	14/0
	 

	17. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на 
умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616? (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	4/0/4
	 

	Управлінське обґрунтування

	18. Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)?
	так/ні
	4/0
	 

	19. Чи подано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації?  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	20. Чи передбачені проектом заходи для залучення заінтересованих сторін?  
	так/ні
	2/0
	 

	21. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішність реалізації проекту?
	так/ні
	2/0
	 

	22. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту?
	так/ні
	2/0
	 


ЧЕК-ЛИСТ 3
для експертної оцінки попереднього інвестиційного 
техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів вартістю більше 50 млн. гривень, які не потребують фінансування на підготовку
	Питання
	Результат проведення оцінки
	Ступінь готовності проекту, балів
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1. Чи відповідає публічний інвестиційний проект 
(далі — проект) цілям та завданням документів стратегічного планування? 
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2. Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?  

	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4. Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):  
ціль 1
ціль 2
ціль n?
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	5. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики?  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0/10
	 

	6. Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7. Чи достатньо обґрунтована необхідність розв’язання проблеми шляхом реалізації проекту?

	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8. Чи якісно оцінено стан інфраструктури, у тому числі шляхом проведення аналізу можливих проблем та ризиків, пов’язаних із поточним станом, та вжиття необхідних заходів, спрямованих на їх подолання?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9. Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10. Чи обґрунтований вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?  
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	11. Чи проведено економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією 
з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки?  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	12. Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компонента?  
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	13. Чи передбачено проектом проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та чи проведена така оцінка щодо відповідного технічного рішення?  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	14. Чи проведено оцінку потенційного внеску проекту в досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей протягом життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?  
	так/ні
	2/0
	 

	15. Чи проведено під час розроблення проекту аналіз дотримання принципу незавдання істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату протягом життєвого циклу, включно з, але не обмежуючись урахуванням специфіки будівництва, операційної діяльності, продуктів або сервісів, передбачених проектом?  
	так/ні
	2/0
	 

	16. Чи визначено кількість викидів парникових газів (сфери охоплення 1—2) або їх скорочення, пов’язані з реалізацією проекту протягом типового року та життєвого циклу?
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	17. Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для прийняття остаточного технічного рішення?  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	18. Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення?  
	так/ні
	1/0
	 

	19. Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину?  
	так/ні
	1/0
	 

	20. Чи проведено аналіз чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами (для масштабних проектів)?  
	так/ні
	2/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	21. Чи визначено та достатньо обґрунтовано стратегію закупівель для технічного рішення?  
	так/ні
	3/0
	 

	22. Чи проведено попереднє залучення та визначено рівень готовності ринку до реалізації такого проекту?  
	так/ні
	3/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	23. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій Мінфіном?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	24. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном?  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	25. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники? 
	так/ні
	10/0
	 

	26. Чи визначено можливість реалізації проекту на умовах публічно-приватного партнерства відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки?
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	27. Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, в тому числі з урахуванням прогнозованих надходжень, зокрема до бюджету?  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	28. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616? (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні
	2/0
	 

	29. Чи наявні результати аналізу цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджують їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг? (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	Управлінське обґрунтування

	30. Чи сформована компетентна команда управління проектом (включаючи залучених незалежних експертних організацій, експертів та консультантів різного профілю)?  
	так/ні
	4/0
	 

	31. Чи надано план реалізації проекту з визначенням послідовності дій та графіка його реалізації?
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	32. Чи передбачене проектом здійснення заходів щодо залучення заінтересованих сторін?  
	так/ні
	2/0
	 

	33. Чи визначено основні ризики, обмеження та залежності, які можуть впливати на успішну реалізацію проекту?  
	так/ні
	2/0
	 

	34. Чи визначені підходи до управління ризиками проекту?
	так/ні
	2/0
	 


ЧЕК-ЛИСТ 4
для експертної оцінки попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічних інвестиційних проектів, вартість яких не перевищує                       50 млн. гривень
	Питання
	Результат проведення оцінки
	Ступінь готовності проекту, балів
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1. Чи відповідає публічний інвестиційний проект 
(далі —  проект) цілям та завданням документів стратегічного планування?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2. Чи забезпечується відповідність цілей проекту цілям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	3. Чи забезпечується відповідність цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	4. Чи відповідають цілі проекту всім цілям та критеріям напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі):
ціль 1
ціль 2
ціль n?
	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	5. Чи відповідає проект документам стратегічного планування державної регіональної політики?  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0
	 

	6. Чи достатньо обґрунтована проблема (потреба), на розв’язання якої спрямований проект?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	7. Чи достатньо обґрунтована необхідність розв’язання проблеми шляхом реалізації проекту?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	8. Чи якісно оцінено стан інфраструктури, у тому числі шляхом проведення аналізу можливих проблем та ризиків, пов’язаних із поточним станом, та необхідних заходів, спрямованих на їх подолання? 
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	9. Чи забезпечується відповідність цілей проекту наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?  
	так/частково/ні
	2/1/0
	 

	10. Чи обґрунтований вплив проекту на сприяння досягненню цілей сталого розвитку ООН?  
	так/ні
	2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	11. Чи проведено комплексний/детальний аналіз можливих технічних рішень із забезпеченням орієнтовної оцінки економічних витрат, переваг, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення?  
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	12. Чи проведено 
економічний аналіз попереднього/попередніх технічних рішень за відповідною методологією з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки?  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	13. Чи надано деталізований опис основних компонентів проекту із зазначенням їх функціонального призначення, очікуваних результатів та орієнтовної вартості кожного компонента?
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	14. Чи проведено базову оцінку потенційного внеску проекту у досягнення довкіллєвих та кліматичних цілей?  
	так/ні
	3/0
	 

	15. Чи проведено базовий аналіз відповідності проекту принципу незавдання істотної шкоди навколишньому природному середовищу та зміні клімату?  
	так/ні
	3/0
	 

	16. Чи розроблено проектно-кошторисну документацію для фінального технічного рішення?  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	17. Чи не призведе реалізація проекту до необхідності відселення населення?  
	так/ні
	1/0
	 

	18. Чи не впливає проект негативно на культурну спадщину?  
	так/ні
	1/0
	 

	Комерційне обґрунтування

	19. Чи проводилася попередня оцінка ринку постачальників, підрядників та доступних варіантів закупівель для прийняття попередніх технічних рішень?  
	так/ні
	7/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	20. Чи сформовано (розраховано) детальний кошторис з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінфіном?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	21. Чи проведено фінансовий аналіз проекту та надано обґрунтування, що підтверджують його фінансові показники?  
	так/ні
	10/0
	 

	22. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення проекту з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном?  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	23. Чи визначено можливість реалізації проекту на умовах публічно-приватного партнерства відповідно до методики, затвердженої Мінекономіки?  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	24. Чи передбачено за результатами проведеного аналізу отримання доходу, в тому числі з урахуванням прогнозованих надходжень, зокрема до бюджету?  
	так/ні/не застосовується
	3/0/3
	 

	25. Чи проведено оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня  2016 р. № 616? (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	26. Чи наявні результати проведення аналізу цінової доступності проекту для споживачів, що підтверджує їх спроможність оплатити вартість/тариф за надання платних послуг? (для проекту, що передбачає оплату послуг споживачем)  
	так/ні/не застосовується
	2/0/2
	 

	Управлінське обґрунтування
	

	27. Чи має проектна команда достатні компетенції, включаючи ключові функції, необхідні навички та досвід для належної підготовки і реалізації проекту?  
	так/частково/ні
	7/4/0
	 

	28. Чи визначено потребу в залученні незалежних експертів та консультантів різного профілю?  
	так/ні
	6/0
	 


ЧЕК-ЛИСТ 5
для експертної оцінки програми публічних інвестицій
	Питання
	Результат проведення оцінки
	Ступінь готовності програми, балів
	Обґрунтування*

	Стратегічне обґрунтування

	1. Чи відповідає програма цілям та завданням документів стратегічного планування?
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	2. Чи мета програми є конкретною та досяжною?  
	так/частково/ні
	4/2/0
	 

	3. Чи відповідає програма документам стратегічного планування державної регіональної політики?  
	так, відповідає цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку/так, відповідає цілям та пріоритетам регіональної стратегії/так, відповідає цілям та пріоритетам стратегії розвитку територіальної громади/ні, не відповідає/не застосовується
	10/5/3/0
	 

	4. Чи відповідає програма наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій?  
	так/ні
	4/0
	 

	5. Чи сформовано цілі програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі)? 
	так/ні
	4/0
	 

	6. Чи визначено та достатньо обґрунтовано проблему (потребу) та необхідність її розв’язання шляхом реалізації програми?
	так/частково/ні
	3/2/0
	 

	Економічне обґрунтування

	7. Чи достатньо обґрунтовано економічну доцільність програми? 
	так/частково/ні
	15/8/0
	 

	8. Чи достатньо визначені потенційні ризики, пов’язані з реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо)?  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	Фінансове обґрунтування

	9. Чи визначено орієнтовну вартість програми?  
	так/ні
	бали не нараховуються
	 

	10. Чи проведено аналіз потенційних джерел та механізмів фінансового забезпечення програми з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном?  
	так/частково/ні
	10/5/0
	 

	11. Чи надано фінансові розрахунки, що обґрунтовують заявлені обсяги фінансування? 
	так/ні
	10/5/0
	 

	12. Чи у повному обсязі визначені ризики, пов’язані з фінансуванням програми? 

	так/частково/ні
	5/3/0
	 

	Управлінське обґрунтування

	13. Чи сформовані достатні критерії включення проектів до програми?
	так/ні
	10/0
	 

	14. Чи наявні проекти в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проектами, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), де передбачається розроблення програми, та які можуть бути включені до програми?  
	так/ні
	5/0
	 

	15. Чи розроблено план реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій? 
	так/ні
	5/0
	 

	16. Чи у повному обсязі визначені управлінські ризики, пов’язані з реалізацією програми? 
	так/частково/ні
	5/3/0
	 


_____________
*Обґрунтування надається для забезпечення проведення повної та об’єктивної оцінки, що сприяє проведенню більш детального аналізу та використанню її результатів”.
